Cahier des charges

## Site Web de Gestion de bibliographie des auteurs

Groupe du projet L2G2

Encadrant : Mr Jean-Guy Mailly

Développeurs :
Makhoukhene Mohand Oubelkacem
Belamiri Rachid
Ettayeb Ibtissem
Bouredjioua Sofiane

date de la réunion: 30/01/2018

Sommaire

# Introduction :

Dans le cadre de l’UE projet de Programmation, nous sommes chargé de la conception d’un site web de gestion de la bibliographie des auteurs. Nous sommes des étudiants de L2 Informatique à l’université Paris Descartes. Le projet est supervisé par Mr Jean-Guy Mailly afin de nous orienter dans chacune des étapes de notre projet : de l’analyse des besoins au produit final.
Ce projet nous permettra d’élargir nos connaissances en informatique en général et dans le domaine du web spécifiquement.

# Description de la demande :

## 1-Objectifs :
Concevoir une interface web de gestion de la bibliographie des auteurs :
 Elle permettra aux auteurs (utilisateurs connectés) de gérer leurs publications(ajout, suppression, mise à jour) ; et aux non connectés de faire des recherches sur des auteurs particuliers, des	conférences particulières. L’affichage se fera selon les différentes requêtes demandées.
## 2-Produit:
La page web contiendra :
- Un ensemble de publications qui seront classés selon différents critères (domaines, co-auteurs, date de publication…).
- Une barre de recherche qui va faciliter l’accès rapide aux documents demandés.
- Un bloc de recherche qui filtre les requêtes (Ex. par ordre alphabétique des nom d’auteurs)
- Quelques informations notamment biographiques des auteurs les plus sollicités qui s’afficheront sur la page d’accueil.
- Un bouton de connexion pour s’inscrire ou s’identifier.

## 3-Fonction du produit :

Les fonctionnalités du produits :
→ La barre de connexion permet a l’utilisateur de s’inscrire s’il n’a pas de compte auparavant ou bien de s’identifier s’il a déjà un compte au préalable.
Pour les utilisateurs connectés, le site va leur permettre d’ajouter/supprimer ou mettre à jour leurs publications (livre, chapitre d’un livre, article d’un journal, une conférence…).
Par ailleurs, ces publications peuvent être référé à plusieurs types d’informations tels que le titre du livre/journal/la conférence... les co-auteurs éventuels, le nom de l’éditeur, année d’édition…
En addition, les informations concernant les publications doivent être capable de les exporter sous différents formats (texte, bibtex).
→ La barre de recherche permettra de faire une recherche sur un auteur ou un œuvre quelconque.
→ Le bloc de recherche a pour fonctionnalité de filtrer les recherches demandées par l’ordre alphabétique des noms des auteurs (ou/et par types de publications).

# Les contraintes :

## 1- Contraintes de délai :
-Le projet doit être livré au plus tard le 09/04/2018
## 2- Contraintes techniques :
- Maîtrise de nouveaux langages de programmation : HTML, PHP, CSS, MYSQL, le	framework CodeIgniter
- Exporter les publications sous format bibtex, pdf, texte
- Il faut respecter les normes du standard W3C a fin que le site s’adapte sur les différents	navigateurs
- respecter l’affichage sur les différents écrans (écran du téléphone, écran du pc, tv…)

3-Contraintes matérielles :
-Respecter les formats des smartphones (Android,Os notamment)
-Respecter toutes les formats des Pcs, et leurs résolution.
-Enfin, proposer un site web qui sera fonctionnel sur toutes les machines.
# Déroulement du projet :

## Planification :

La tâche	Date ( la semaine du )
Définition des objectifs	08/01/2018
Analyse des besoins	15/01/2018
Rendu du cahier des charges (spécification)	22/01/2018
Rendu du cahier de recette (conception)	29/01/2018
Rendu de la conception détaillée (développement)	05/02/2018
Développement	12/02/2018
Développement	19/02/2018
Développement	05/03/2018
Développement	12/03/2018
Intégration	19/03/2018
Recette (rendu du projet complet)	26/03/2018
Prés soutenance (rendu du projet complet)	02/04/2018
Soutenance	Du 14/05 au 18/05 2018

## Ressources :
### Ressources humaines :
Notre groupe est composé de 04 membres pour la réalisation de notre projet dont les noms sont : -Bouredjioua Sofiane -Makhoukhene Mohand Oubelkacem – Ibtissem Ettayeb – Belamiri Rachid. Et pour nous superviser et nous orienter, nous sommes sous la responsabilité de Mr Jean-Guy Mailly, notre encadreur.
### Ressources matériels :
Hardware :
- Quatre (4) Pcs, pour accomplir à bien notre mission.
-Des disques durs externes .
-Des smartphones
Software :
A-Backhand
 -PHP et ses frameworks.
-MYSQL pour gérer la base de donnée.
B-Fronthand
-HTML.
-CSS.
-Java script.
### Organisation :
Le projet va se faire en deux phases phares :
- la forme du site ( fronthand) :
C’est la première étape de notre projet, (la première étape du codage) qui sera assurer par l’ensemble du groupe.
-le fond du site ( backhand)
C’est la deuxième étape du projet, et sera assurer aussi par l’ensemble des membres du groupe.